[ 11월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 타입과 후기를 중심으로 한 기초스킨케어 쇼핑몰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Re:View | 프로젝트 팀원 | (김석현), (김시연, 박진성, 오승환, 이재빈, 정윤성) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 김시연: 관리자페이지 신고, 리뷰, QnA, 상품 관리 UI 수정 및 구현/API 연결 , 헤더/푸터 수정 및 헤더 about 수정 김석현: 리뷰 보상체계 관련 운영자 채택 리뷰 및 베스트 리뷰 구현. 포인트 자동 지급 구현. 박진성: 전체 상품 페이지, (메인페이지에서 연결되는)상품(product) 페이지, 리뷰(review)페이지 UI 및 백엔드 연결 구현 이재빈: 상품 추천 기능과 상품 이미지 등록 및 관리 부분 구현, 보안 및 결제 로직 오류 수정 오승환: 마이페이지 피부테스트, 작성 후기, 결제 페이지 UI 구현 정윤성: 리뷰 커뮤니티 시스템 강화(추천, 비추천, 신고, 별점, 댓글), 어드민 신고 목록 조회 api 제작 | 김시연: api연결 및 수정 김석현: AWS 연동 및 완성 기능 테스트 박진성: api연결 및 수정 이재빈: AWS 연동, api 프론트와 연결 및 배포 준비 오승환: 마이페이지 더미데이터 API 연결 구현 정윤성: api 프론트와 연결 및 배포 준비 |

2. 강사님 피드백