[ 11월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 타입과 후기를 중심으로 한 기초스킨케어 쇼핑몰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Re:View | 프로젝트 팀원 | (김석현), (김시연, 박진성, 오승환, 이재빈, 정윤성) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 이재빈: 세션 구현 및 회원가입 페이지 비즈니스 로직 및 API 구현, 관리자 페이지 관련 API 및 비즈니스 로직 구현 정윤성: 상품 상세 및 목록 조회, 리뷰 작성, 삭제 API 구현 김석현: 상품/마이 페이지에서의 검색 비즈니스 로직 및 API 구현, 마이페이지의 찜기능/회원 정보 조회, 수정 비즈니스 로직 및 API 구현 오승환: 메인 페이지 바우만 프로덕트 API 연결, 회원가입(바우만 설문) 페이지 보완 김시연: 관리자 페이지 UI 구현 및 관리자 페이지 API 연결 중 박진성: 검색 페이지 및 상세 페이지 UI, 리뷰 CRUD UI 구현 | 김석현, 이재빈: 보상체계 및 회원 피부 타입에 추천되는 상품 추천 알고리즘 설계 및 개발 정윤성: 제작한 api 프론트와 연결, 리뷰 커뮤니티 시스템 강화 오승환: my페이지 UI 구현 오승환, 김시연, 박진성: UI/UX 보완 및 디자인 개선, 프론트 엔드 기능 고도화(상세 ui 반응 개선), 프론트엔드 마무리작업(배포 준비) 및 백앤드 API와 연결 마무리 |

2. 강사님 피드백

완성된 결과물은 바로 바로 devlop에 pr 하고 api와 ui 연결 테스트를 주기적으로 진행하는게 프로젝트 진행 속도를 높일 수 있습니다 wbs와 팀원 개별 작업 내용을 동기화 해 주세요