최종 프로젝트 기획안 (RE:VIEW)

1. 프로젝트 정의

| 프로젝트 주제 | - 사용자 후기와 바우만 피부 타입 추천을 기반으로 한 기초 화장품 쇼핑 플랫폼 - 사용자의 피부 타입에 맞는 상품과 리뷰를 추천하고 판매하는 맞춤형 플랫폼 - 리뷰 페이지와 상품 페이지에서 모든 리뷰와 상품을 확인 가능. - 제품의 성분으로 분석된 바우만 피부 타입을 기반으로 개인화된 추천을 제공 - 리뷰 기반 쇼핑몰 기능과 함께 결합하여 사용자의 만족도와 구매 편의성 향상 |
| --- | --- |
| 핵심 기능 | - 바우만 피부 타입 기반 상품 추천 - 사용자의 바우만 피부 타입에 따른 상품의 적합성 측정 - 리뷰 수에 기반하여 상품의 신뢰도를 측정 - 바우만 피부 타입 기반 리뷰 추천 - 사용자와 작성자, 상품과의 피부타입을 측정 - 상품 평점(리뷰에 따른 평균 별점)과 리뷰의 별점을 측정 - 좋아요 수 및 베스트 리뷰 선정 여부, 운영자픽 선정 여부 등을 측정 - 운영자 픽(채택) 리뷰 기능 - 운영자(관리자)가 직접 리뷰를 확인하고 해당 리뷰를 운영자픽으로 선정하여 메인 페이지에서 표기 |
| 기본 기능 | - 상품 페이지 시스템 - 상품 정보 - 추천 피부 타입 - 상품에 대한 리뷰 확인 - 리뷰 페이지 시스템 - 전체 리뷰 조회 - 운영자 채택 리뷰 - 리뷰마다 댓글, 좋아요, 싫어요등의 커뮤니티 기능 도입 - 검색 시스템 - 리뷰와 상품을 작성자명, 리뷰 내용, 성분, 바우만 타입, 상품 명, 리뷰 내용 등 키워드 기반 검색 및 정렬/필터링 제공 - 리뷰와 상품 탭을 통해 검색 결과를 명확히 확인 가능 - 리뷰 혜택 시스템 - 리뷰 작성시 기본 혜택(포인트) 제공 - 매 달 1일 각 상품에 달린 리뷰마다 좋아요 수 기준으로 상위 10%의 리뷰어에게 추가 포인트 제공(단, 중복 지급은 금지되며 최소 좋아요 수가 존재) - 운영자가 직접 리뷰를 선택하는 시스템(운영자픽)에 선정되면 추가 포인트 제공 - 바우만 피부 타입 설문 기능(회원가입 시 필수적으로 동반) |
| 타겟층 | - 본인의 피부 타입에 맞는 화장품을 찾는 구매자 - 리뷰를 중요하게 여기는 구매자 - 성분/피부 타입/후기를 종합적으로 비교하며 구매하는 구매자 - 소규모 화장품 쇼핑몰 운영을 생각중인 판매자 |

2. 타당성 검토

| 기술적 타당성 | - Java, Spring Boot, React 기반 웹 개발 가능 - REST API 구조와 MyBatis 기반 DB 연동 가능 |
| --- | --- |
| 경제적 타당성 | - 화장품 시장에서 리뷰와 개인 맞춤 추천의 영향력 큼 - 기존 쇼핑몰 대비 차별성 존재(추천로직 및 운영자픽 리뷰 등) - 광고, 제휴 브랜드, 포인트 정책 확장 가능 |
| 조직적 타당성 | - 사용자 참여 기반 커뮤니티 구조 - 운영자 개입으로 콘텐츠 품질 관리 가능 - 맞춤 기능으로 재방문 유도 가능 |

3. 문제 분석 / 요구사항 분석

| 프로젝트 목적 | - 사용자 피부 타입에 맞는 상품과 리뷰 추천 - 신뢰 가능한 리뷰 중심 구매 환경 제공 - 커뮤니티 기반 정보 공유로 구매 결정에 도움 |
| --- | --- |
| 구현 기능 개요 | - 바우만 피부 타입 설문 시스템 - 상품 추천 기능 - 리뷰 추천 기능 - 상품 페이지 시스템 - 리뷰 페이지 시스템 - 회원가입/로그인 - 상품 주문/결제 - 관리자 페이지 |
| 개발 기간 및 인원 | - 개발 기간 - 25.10.21 ~ 25.12.19(약 9주) - 개발 인원 - 총 6명 (FrontEnd 3명 / BackEnd 3명) |
| 요구 데이터 | - 사용자 정보 - 회원, 피부 타입, 포인트 - 상품 정보 - 성분, 브랜드, 카테고리, 추천 타입 - 리뷰 데이터 - 별점, 좋아요, 댓글, 운영자 채택 여부 - 주문/결제 데이터 - 추천 알고리즘 가중치 데이터 |
| 문제점 | - 리뷰 신뢰도 부족 - 상품이 사용자에게 알맞은지 확인할 정보 부족 - 개인화 추천 기능 부재 |

4. 일정 계획 및 조직 구성

| 일정 25.10.21~25.12.19 | - 기획 및 설계 – 8일 (25.10.21 ~ 25.10.28) - 프로젝트 수행 – 43일 (25.10.29 ~ 25.12.07) - 디자인 및 개발 준비 단계(25.10.29 ~ 25.11.03) - 필수 기능 개발 단계 (25.11.03 ~ 25.11.20) - 주요 기능 개발 단계 (25.11.19 ~ 25.12.07) - 프로젝트 마무리 -12일 (25.12.08 ~ 25.12.19) |
| --- | --- |
| 팀장 (김석현) | - 프로젝트 총괄 - 일정 관리 - 문서 정리 담당 - 백앤드 코드 리뷰 |
| FrontEnd 담당 (김시연, 박진성, 오승환) | - UI/UX 구현 - React 화면 개발 - API 연동 및 상태 관리 |
| BackEnd 담당 (김석현, 이재빈, 정윤성) | - Spring Boot API 개발 - MyBatis 연동 - 추천 로직 구현 - 보상 체계 시스템 확립 - 데이터 크롤링 및 정리 |
| 공통 역할 | - PR된 코드 리뷰 - 테스트 - 이슈 생성 및 해결 |
| 배포 도구 | - FrontEnd - React - React Router DOM - Redux - Axios - Framer-motion 등 - Nginx - BackEnd - Spring Boot - Devtools - Oracle Driver - Spring Security - ojdbc11 - h2, Mockito… - MyBatis - DataBase / Storage - Oracle(java 21) - MIN IO - Infra - Docker, Docker Compose - Deploy(CI/CD) - AWS EC2 - GitHub Actions - Collaboration tools - GitHub - SourceTree, GitKraken … - Discord |