[ 11월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 타입과 후기를 중심으로 한 기초스킨케어 쇼핑몰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Re:View | 프로젝트 팀원 | (김석현), (김시연, 박진성, 오승환, 이재빈, 정윤성) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 김시연: 관리자 페이지 ui, 관리자 페이지 db 연결, 리뷰 작성 페이지 ui, about 페이지(쇼핑몰 설명 등 페이지) ui 김석현: 회원정보 수정 및 조회, 결제수단, 리뷰 (조회 제외 나머지) 시스템, 포인트 시스템, 장바구니 시스템 및 전반적인 exception처리 및 시스템, 이미지 업로드 기능 구현 완료 // 보상체계 혜택에서 리뷰 작성시 보상 지급의 경우 api 및 비즈니스 로직부분은 완료 되었으나 리뷰 검증(재작성 여부 및 상품 구매시 리뷰 작성 권한)에 대한 내용은 추후 구현 예정 박진성: 메인페이지, Q&A, 상품 상세페이지 UI 구성 이재빈: 구매/결제 로직, 유저 조회 및 관리, 아이디찾기, 비밀번호 찾기 구현 오승환: 유저 마이페이지 UI 구현(개인정보변경-API연결, 장바구니, 배송지 관리, 찜상품) 정윤성: qna crud, address crud, 주문내역조회 api 제작 | 김시연: 관리자페이지 DB연결.... (유저 불러오기 , 리뷰 불러오기 등..) 김석현: 이미지처리, 보상체계 관련 시스템, AWS 연결, CICD처리 등 박진성: UI/UX 강화 및 FE/BE연결 이재빈: 상품 추천 알고리즘 및 리뷰 커뮤니티 시스템 강화, FE/BE 연결 오승환: UI/UX 강화 및 FE/BE연결 정윤성: 상품 추천 알고리즘 및 리뷰, 커뮤니티 시스템 강화(추천, 비추천, 신고, 별점, 댓글), FE/BE 연결 |

2. 강사님 피드백

개발 속도는 무난해 보입니다만 일정이나 일지로 확인했을 때 피부설문과 mbti 관련 공정이 잘 보이지 않습니다 피부 mbti 시스템에대한 내용이 어떻게 사용되는지가 개발 내용에 명확이 표현 되어야 하므로 그 부분이 수행일지에 나타나도록 일지 구성 해 주세요 ㄴ 피부 mbti의 경우 검색, 추천 등에서 사용됩니다. 피부 MBTI의 경우 회원가입시 필수로 스스로 기재 및 설문을 진행하며, 추후에 마이페이지 개인정보 설정부분에서 변경하거나 재설문이 가능합니다.